# PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

PROYECTO: TAG OK

## 1. Metodología de Trabajo

Para el desarrollo de TAG OK, el equipo ha adoptado el marco de trabajo Scrum. Esta metodología ágil permite realizar entregas incrementales y funcionales, asegurando que el producto evolucione según las validaciones técnicas de las APIs de TollGuru y Mapbox.

- Sprints: El desarrollo técnico se divide en 5 Sprints de dos semanas cada uno, sumando un total de 10 semanas de ejecución intensiva.

- Gestión de Tareas: Se utiliza la columna de Responsables en la Carta Gantt para asegurar la trazabilidad de cada entregable.

## 2. Estructura de Roles y Responsabilidades

El equipo se compone de tres integrantes con roles especializados para cubrir el ciclo de vida completo del software:

- Leonardo Alberto Oñate Alvarez: Líder de Proyecto y DevOps. Encargado del setup del entorno, gestión de versiones en GitHub y despliegue en Firebase.

- Ignacio Baltazar Bravo Meza: Arquitecto y Analista de Calidad. Responsable del diseño de la solución (MVVM) y la ejecución de planes de prueba (QA).

- Jesus Abrahan Aranguiz Ramirez: Especialista en Integración y Datos. Encargado de la conexión con la API de TollGuru y el procesamiento de la información cartográfica.

## 3. Ciclo de Vida del Proyecto

El cronograma semestral se estructura en 18 semanas bajo una metodología de Aprendizaje Basado en Problemas. Las fases principales son:

- Definición y Planificación (Semanas 1-4): Identificación de la problemática, análisis de mercado y formulación de objetivos.

- Diseño y Desarrollo (Semanas 5-12): Implementación técnica de los 5 Sprints definidos en la metodología Scrum.

- Validación y Pruebas (Semanas 13-15): Pruebas de estrés de las APIs y corrección de bugs del MVP.

- Examen Final (Semanas 17-18): Consolidación de la memoria y defensa técnica ante comisión.

## 4. Detalle de Sprints (Fase de Desarrollo)

- Sprint 1: Configuración de entorno en Flutter y arquitectura base.

- Sprint 2: Integración de API TollGuru para tarifas dinámicas (Punta/Valle).

- Sprint 3: Implementación de Mapbox para geolocalización y trazado de rutas.

- Sprint 4: Desarrollo de lógica de negocio: Dashboard e historial por patente.

- Sprint 5: Control de calidad (QA) y validación de costos reales.